山东东征钢箱梁运输招标通知

山东东征实业集团有限公司现邀请贵单位参与钢箱梁运输报价竞标，由我公司生产的烟台某项目钢箱梁（约5000吨），计划进行三个阶段运输：第一阶段：1700吨，第二阶段：1700吨，第三阶段1400吨。现进行第一阶段运输竞标，具体情况如下：

- 装卸货位置：由山东省潍坊市寒亭区滨海经济开发区海丰路04899号运至山东省烟台市芝罘区港城西大道和德润路交叉口。

- 因钢箱梁尺寸及重量不一，部分存在三超情况，决定采用按吨报价（后附钢箱梁清单、报价单），以实际过磅数据为结算重量。合作单位自行安排安全可靠、合规车辆运输，货物搭配需在满足我公司要求的情况下进行。

- 用车时间：发货进度按照客户需求及生产进度制定，每次用车前发货员提前24小时通知合作单位，合作单位需在24小时内安排车辆运输。大致发货时间在2023年10月底至12月初，以最终通知为准。

- 付款：第一阶段运输全部结束后，我公司收到开具的增值税专用发票及回单后7日内电汇付款。

- 五、竞标方式：竞标分两个阶段

- 第一阶段：

- 参标单位把报价单通过邮箱（tieyingzhaobiao@139.com）于10月23日9点前投寄。

- 开标方式：以会议形式、集体现场开标（到截止时间我公司以招标领导小组会议形式集体现场开标、议标），在投标单位各方面符合我方要求的前提下，以价格为主要评分项，以合理低价法评出前三名，为后选单位。

- 第二阶段：

- 10月24日招标领导小组和第一阶段后选单位进行现场谈判，谈判结束后，我公司以招标领导小组会议形式集体定标。

- 六、通知中标后需在二日内签订运输合同，并往指定账号电汇保证金一万元（项目结束后退还）。

- 七、以上招标信息最终解释权归山东铁鹰建设工程有限公司所有；

- 联系人：荣祥峰 电话18661300011   赵虎  电话18553806369

史志强  电话15853829661

发标单位：山东东征实业集团有限公司

日期：2023-10-19

附1：

钢箱梁清单

| 序号 | 梁段名称 | 数量 | 外形尺寸（mm） |  |  | 重量(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长 | 宽 | 高 |  |
| 1 | DRZ3-1 | 1 | 7000 | 2450 | 700 | 6499.71 |
| 2 | DRZ3-2 | 1 | 8100 | 4400 | 3500 | 22737.54 |
| 3 | DRZ3-3 | 1 | 8000 | 4250 | 3440 | 23182.74 |
| 4 | DRZ3-4 | 1 | 7900 | 4050 | 3500 | 27207.6 |
| 5 | DRZ3-5 | 1 | 8300 | 3500 | 1200 | 7606.41 |
| 6 | DRZ3-1A | 1 | 18900 | 2450 | 700 | 13666.59 |
| 7 | DRZ3-2A | 1 | 19900 | 4300 | 3000 | 43625.4 |
| 8 | DRZ3-3A | 1 | 19900 | 4150 | 3000 | 44259.81 |
| 9 | DRZ3-4A | 1 | 19900 | 3950 | 3000 | 51558.465 |
| 10 | DRZ3-5A | 1 | 19900 | 3550 | 1200 | 15774.045 |
| 11 | DRZ4-1 | 1 | 14500 | 2450 | 700 | 11184.39 |
| 12 | DRZ4-2 | 1 | 15500 | 4000 | 2000 | 31847.97 |
| 13 | DRZ4-3 | 1 | 15200 | 3880 | 2000 | 32692.17 |
| 14 | DRZ4-4 | 1 | 15400 | 3700 | 2000 | 37216.725 |
| 15 | DRZ4-5 | 1 | 15500 | 3500 | 1200 | 12851.265 |
| 16 | DRZ5-1 | 1 | 20100 | 2450 | 700 | 15048.495 |
| 17 | DRZ5-2 | 1 | 20800 | 3700 | 2900 | 40733.28 |
| 18 | DRZ5-3 | 1 | 20900 | 3600 | 2900 | 41723.22 |
| 19 | DRZ5-4 | 1 | 21200 | 3400 | 2900 | 49647.255 |
| 20 | DRZ5-5 | 1 | 21500 | 3500 | 1200 | 17683.995 |
| 21 | DRZ5-1A | 1 | 8900 | 2450 | 700 | 8021.16 |
| 22 | DRZ5-2A | 1 | 9300 | 3250 | 3500 | 20436.36 |
| 23 | DRZ5-3A | 1 | 9300 | 3090 | 3500 | 23085.615 |
| 24 | DRZ5-4A | 1 | 9400 | 2900 | 3500 | 25966.92 |
| 25 | DRZ5-5A | 1 | 9800 | 3500 | 1200 | 9696.54 |
| 26 | DRH2-1 | 1 | 15400 | 2800 | 3500 | 63410.445 |
| 27 | DRH2-2 | 1 | 12800 | 2950 | 3500 | 47753.685 |
| 28 | DRH2-3 | 1 | 15200 | 2850 | 3450 | 63073.29 |
| 29 | DRH3-1 | 1 | 15350 | 2750 | 3600 | 60541.215 |
| 30 | DRH3-2 | 1 | 14200 | 2750 | 3500 | 49301.28 |
| 31 | DRH3-3 | 1 | 14000 | 2750 | 3500 | 60223.905 |
| 32 | DRY3-1 | 1 | 7200 | 2450 | 700 | 6495.51 |
| 33 | DRY3-2 | 1 | 8090 | 4100 | 3500 | 22117.725 |
| 34 | DRY3-3 | 1 | 7900 | 3900 | 3450 | 22055.88 |
| 35 | DRY3-4 | 1 | 7850 | 3680 | 3450 | 25562.04 |
| 36 | DRY3-5 | 1 | 7900 | 2800 | 1600 | 6266.4 |
| 37 | DRY3-1A | 1 | 19200 | 2450 | 750 | 13879.005 |
| 38 | DRY3-2A | 1 | 20000 | 4100 | 3000 | 43323.735 |
| 39 | DRY3-3A | 1 | 20000 | 3880 | 3000 | 43446.48 |
| 40 | DRY3-4A | 1 | 19900 | 3650 | 3000 | 50261.19 |
| 41 | DRY3-5A | 1 | 19500 | 2790 | 1200 | 13152.405 |
| 42 | DRY4-1 | 1 | 14700 | 2450 | 720 | 11263.77 |
| 43 | DRY4-2 | 1 | 15500 | 4050 | 2000 | 33912.585 |
| 44 | DRY4-3 | 1 | 15500 | 3850 | 2000 | 33981.045 |
| 45 | DRY4-4 | 1 | 15500 | 3600 | 2000 | 37800.63 |
| 46 | DRY4-5 | 1 | 14900 | 2800 | 2000 | 10617.495 |
| 47 | DRY5-1 | 1 | 20900 | 2450 | 700 | 15462.825 |
| 48 | DRY5-2 | 1 | 21500 | 4050 | 2900 | 47923.575 |
| 49 | DRY5-3 | 1 | 21500 | 3860 | 2900 | 48055.98 |
| 50 | DRY5-4 | 1 | 21500 | 3600 | 2900 | 55051.29 |
| 51 | DRY5-5 | 1 | 21000 | 2800 | 1200 | 14788.41 |
| 52 | DRY5-1A | 1 | 9200 | 2450 | 700 | 8291.01 |
| 53 | DRY5-2A | 1 | 10000 | 4050 | 3450 | 26264.595 |
| 54 | DRY5-3A | 1 | 9900 | 3850 | 3500 | 26353.635 |
| 55 | DRY5-4A | 1 | 9850 | 3600 | 3500 | 30758.805 |
| 56 | DRY5-5A | 1 | 9400 | 2800 | 1200 | 7966.245 |
|  | 合计 | 56 |  |  |  | 1633309.755 |

备注：以上数量，尺寸及重量为图纸数据，一切以事物为准。

附2：

报价单

招标单位：山东方垠智能制造有限公司

投标地址（邮箱）：tieyingzhaobiao@139.com

报价单位（盖章）: 联系人：

报价单价：         元/吨（含税，税率9%）

填表人：

填表日期：